PLANO COLABORATIVO DE MELHORIA

Portal da Transparência da Câmara Municipal de Varginha

Diagnóstico de falhas e plano de regularização integral em 45 dias

| DESTINATÁRIO | Mesa Diretora, Controladoria Interna e setores responsáveis |
| --- | --- |
| ORIGEM | Contribuição cidadã independente e apartidária |
| DATA-BASE | 25 de julho de 2026 |
| PROPÓSITO | Resolver as pendências e concluir as melhorias aplicáveis em até 45 dias |

Tom e finalidade. Este documento reconhece os avanços já existentes, aponta falhas e atrasos que precisam ser enfrentados e propõe uma agenda prática de cooperação para conclusão em 45 dias. Não presume irregularidade nem substitui a avaliação oficial do Tribunal de Contas.

# Apresentação institucional

Origem e autoridade da metodologia utilizada

Os apontamentos deste plano não foram formulados a partir de preferências pessoais. A base principal é o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com participação dos Tribunais de Contas na avaliação e validação dos portais públicos.

Referência nacional. O PNTP examina a transparência ativa de portais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de outras instituições públicas. Os resultados são consolidados no Radar Nacional da Transparência Pública, que permite consultar índices, níveis de transparência e evidências relacionadas aos critérios avaliados.

| ELEMENTO | ORIGEM INSTITUCIONAL | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Coordenação | Atricon e instituições parceiras do sistema de controle externo. | Define diretrizes nacionais, metodologia, cartilha e matriz de avaliação. |
| Instrumento oficial | Cartilha PNTP e Critérios de Avaliação 2026 publicados no Radar. | Fornece a redação, classificação e aplicabilidade dos critérios. |
| Avaliação | Controladorias e equipes técnicas dos Tribunais de Contas. | Verificam atendimento, evidências e qualidade da transparência ativa. |
| Resultado público | Radar Nacional da Transparência Pública. | Consolida o índice e os níveis Diamante, Ouro, Prata, Elevado e demais faixas. |
| Aplicação local | TCE-MG no ciclo mineiro do PNTP. | Orienta e valida avaliações dos portais municipais de Minas Gerais. |

## Como a matriz foi aplicada à Câmara

A Matriz PNTP 2026 foi filtrada pelas categorias aplicáveis ao Poder Legislativo municipal. Desse procedimento resultaram os 83 critérios reunidos no Anexo A: 7 essenciais, 60 obrigatórios e 16 recomendados. Cada critério foi convertido em uma ação de melhoria e em uma evidência de entrega, preservando a redação oficial na coluna correspondente.

| NÍVEL | ÍNDICE | REQUISITO COMPLEMENTAR |
| --- | --- | --- |
| Diamante | 95% a 100% | 100% dos critérios essenciais |
| Ouro | 85% a 94% | 100% dos critérios essenciais |
| Prata | 75% a 84% | 100% dos critérios essenciais |
| Elevado | Acima de 75% | Menos de 100% dos critérios essenciais |
| Intermediário | 50% a 74% | Classificação sem selo |

Natureza e limite deste documento. Este plano é uma contribuição cidadã baseada em fontes oficiais; não é parecer, auditoria ou avaliação emitida pela Atricon ou pelo TCE-MG. Os 83 itens do checklist derivam da matriz do PNTP. As recomendações específicas sobre publicidade institucional complementam a matriz com medidas de rastreabilidade apoiadas na Constituição, na LAI, na LRF, na LC nº 131/2009 e nas Leis nº 12.232/2010 e nº 14.133/2021.

Fontes institucionais: PNTP/Atricon • Matriz e materiais 2026 • FAQ PNTP do TCE-MG

# 1. Síntese executiva

O resultado público anteriormente consultado para a Câmara indicou índice geral de 63,3%, classificação “Intermediário”, atendimento de 85,7% dos critérios essenciais e evolução de 21,4 pontos percentuais. A melhora é relevante, mas o resultado confirma que o portal ainda não atende integralmente ao padrão esperado, especialmente porque os critérios essenciais não alcançaram 100%.

| 63,3% ÍNDICE INFORMADO | INTERMEDIÁRIO NÍVEL INFORMADO | 85,7% ESSENCIAIS INFORMADOS | +21,4 p.p. EVOLUÇÃO INFORMADA |
| --- | --- | --- | --- |

A página institucional de transparência já reúne links para contas, pessoal, licitações, contratos, planejamento, SIC, acessibilidade e LGPD. O principal desafio agora é transformar essa estrutura em uma experiência verificável: informação atualizada, completa, pesquisável, exportável, com histórico, data de publicação e ligação entre os sistemas.

Escopo completo. A matriz PNTP 2026 contém 83 critérios aplicáveis à Câmara: 7 essenciais, 60 obrigatórios e 16 recomendados. O Anexo A converte todos eles em ações e evidências de entrega, com prazo máximo de regularização até o 45º dia.

Meta de 45 dias. Até o encerramento do período, todos os 83 critérios deverão estar validados; todas as publicações atrasadas deverão estar regularizadas; e cada critério aplicável deverá ter evidência, responsável, data de atualização e teste final registrados.

# 2. Como os apontamentos foram classificados

| CLASSIFICAÇÃO | SIGNIFICADO | COMO TRATAR |
| --- | --- | --- |
| Falha confirmada | Resultado público ou ausência objetivamente verificável. | Corrigir, publicar a evidência e registrar a data da regularização. |
| Deficiência observada | Barreira encontrada na navegação, organização ou forma de entrega. | Validar com o setor responsável e ajustar a experiência do usuário. |
| Atraso relatado | Entrega ou publicação informada como pendente ou fora da rotina esperada. | Inventariar o passivo, definir responsável e publicar cronograma de recuperação. |
| Item a validar | Critério aplicável cujo espelho detalhado não foi disponibilizado. | Conferir com a equipe e o TCE-MG, sem presumir falha antes da validação. |

# 3. Apontamento das principais falhas e deficiências

| ID | EVIDÊNCIA | APONTAMENTO | MELHORIA COLABORATIVA | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Falha confirmada | Índice geral de 63,3%, ainda no nível Intermediário. | Publicar plano critério a critério para alcançar pelo menos 75% e, depois, os níveis Prata/Ouro. | Imediata |
| F-02 | Falha confirmada | Critérios essenciais informados em 85,7%, abaixo dos 100% exigidos para selo. | Identificar o essencial não atendido, corrigir primeiro e anexar evidência verificável. | Imediata |
| F-03 | Atraso relatado | Há entregas e publicações com atraso, sem inventário público consolidado do passivo. | Criar força-tarefa, listar pendências por competência e publicar calendário de regularização. | 0-30 dias |
| F-04 | Deficiência observada | Informações estão distribuídas entre site institucional, Betha, SAPL, PNCP e páginas de downloads. | Criar página única por tema, com links diretos, contexto, responsável e data de atualização. | 0-30 dias |
| F-05 | Deficiência observada | A página central apresenta links, mas não mostra status, cobertura histórica e última atualização de cada base. | Acrescentar painel de atualização, período disponível, formato e unidade responsável. | 0-30 dias |
| F-06 | Deficiência observada | O portal financeiro depende de aplicação JavaScript e não oferece, na página central, alternativa clara de dados abertos. | Disponibilizar exportações integrais e endpoints documentados, além de páginas indexáveis e acessíveis. | 31-45 dias |
| F-07 | Item a validar | Não há espelho público critério a critério com evidência, justificativa e situação da correção. | Publicar matriz PNTP com status, URL, evidência, responsável, prazo e histórico de revisão. | 0-30 dias |
| F-08 | Item a validar | Busca, filtros, exportação, série histórica e gravação de relatórios precisam ser testados em todas as bases. | Executar roteiro funcional e corrigir cada componente que reduza a pontuação. | 31-45 dias |
| F-09 | Item a validar | Dados de contratos, despesas, licitações e pagamentos podem existir sem identificador comum. | Adotar chaves que permitam cruzar processo, contrato, empenho, liquidação, pagamento e PNCP. | 24-38 dias |
| F-10 | Deficiência de governança | Não está visível uma rotina pública de responsáveis, prazos e testes periódicos do portal. | Instituir comitê intersetorial, calendário, indicadores e revisão mensal das evidências. | 0-10 dias |
| F-11 | Deficiência observada | No Portal de Publicidade Institucional, os investimentos aparecem consolidados por tipo de mídia, sem trilha completa por campanha. | Ligar campanha, contrato, agência, fornecedor, veículo, peça, nota fiscal, empenho, liquidação e pagamento. | 0-45 dias |

Cautela metodológica. Como o espelho detalhado da avaliação não está disponível na página pública consultada, o documento não atribui automaticamente cada um dos 83 critérios como falha. A Câmara pode validar o anexo, indicar os itens já atendidos e concentrar a correção nos itens parciais, atrasados ou não atendidos.

# 4. Plano de regularização integral em 45 dias

| JANELA | FOCO | ENTREGAS | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Dias 1-7 | Governança e diagnóstico | Nomear ponto focal; reunir todos os setores; validar os 83 critérios; listar atrasos, links quebrados, documentos ausentes e dependências técnicas. | 100% dos critérios classificados, com responsável e prazo. |
| Dias 8-15 | Essenciais e passivo crítico | Corrigir links; completar receitas, despesas, empenhos e RGF; publicar documentos essenciais e iniciar a recuperação das entregas vencidas. | 100% dos essenciais com URL e evidência testada. |
| Dias 16-23 | Publicações atrasadas | Regularizar integralmente o passivo; completar pessoal, diárias, licitações, contratos, obras, publicidade institucional, prestação de contas e documentos administrativos. | 100% das publicações atrasadas disponíveis e datadas. |
| Dias 24-31 | Dados abertos e serviços | Implantar busca, filtros, exportação, metadados, histórico, SIC, Ouvidoria, Carta de Serviços, LGPD e acessibilidade. | Bases pesquisáveis, exportáveis e acessíveis. |
| Dias 32-38 | Integração legislativa | Ligar SAPL, Betha e PNCP; completar pautas, comissões, atas, presenças, votações, julgamento de contas, transmissões e dados parlamentares. | Atividade legislativa completa e rastreável. |
| Dias 39-45 | Teste, correção e entrega | Testar os 83 critérios, corrigir falhas remanescentes, publicar matriz final, evidências, histórico e relatório de conclusão; realizar validação cidadã. | Plano concluído, sem pendência aplicável aberta. |
| Após o dia 45 | Manutenção preventiva | Manter revisão mensal, alertas de prazo, teste trimestral e registro público de atualizações e regressões. | Impedir novos atrasos sem postergar a conclusão do plano. |

Regra de conclusão. Uma ação somente será considerada concluída quando houver publicação acessível, URL direta, conteúdo integral, data de atualização, responsável identificado e teste de funcionamento. Dependência de fornecedor deverá ter solução alternativa e não poderá manter a informação pública indisponível após o 45º dia.

# 5. Pacotes de melhoria por área

| ÁREA | MELHORIAS PROPOSTAS |
| --- | --- |
| Governança do portal | Matriz pública, responsáveis, calendário, rotina de atualização, registro de correções e teste mensal. |
| Arquitetura e navegação | Página única por tema, URLs diretas e permanentes, busca, mapa, caminho de páginas e aviso de indisponibilidade. |
| Atualidade e prazos | Data/hora de registro e publicação, frequência de atualização, passivo de atrasos e alertas antes do vencimento. |
| Dados abertos | CSV/XLSX/JSON, dicionário, metadados, licença, API, exportação integral e série histórica. |
| Receita e despesa | Previsão/realização; empenho/liquidação/pagamento; credor, objeto, classificação, processo, licitação e contrato. |
| Licitações e contratos | Processo integral, contratação direta, PNCP, aditivos, fiscais, execução, sanções e ordem cronológica. |
| Obras | Situação, prazos, empresa, quantitativos, preços, medições, pagamentos, fotos e paralisações. |
| Pessoal, diárias e verbas | Base nominal, remuneração, lotação, atos, históricos, diárias detalhadas e cotas parlamentares. |
| Planejamento e contas | Balanço, RGF, decisões do TCE, plano estratégico, relatório de atividades e histórico. |
| SIC e Ouvidoria | Canais simples, protocolos, prazos, recursos, relatórios estatísticos, Carta de Serviços e acompanhamento. |
| Acessibilidade | Teclado, leitor de tela, contraste, redimensionamento, linguagem simples, responsividade e documentos acessíveis. |
| LGPD e Governo Digital | Encarregado, política, base legal, serviços digitais, adoção normativa e proteção sem ocultação genérica. |
| Atividade legislativa | Biografias, matérias, tramitação, pautas, comissões, atas, presenças, votações, contas e transmissões. |
| Publicidade institucional | Campanhas, contratos, agências, fornecedores, veículos, peças, notas fiscais, execução financeira e dados abertos. |
| Participação cidadã | Consultas, audiências, pesquisa de satisfação, devolutiva e publicação das contribuições recebidas. |

## 5.1 Publicidade institucional: detalhamento campanha a campanha

A existência de um Portal de Publicidade Institucional específico representa avanço importante. Entretanto, a apresentação apenas de valores consolidados por modalidade de mídia - como Internet, Rádio, Jornal, Mídia Social e Produção - não permite acompanhar integralmente a origem, a execução e o resultado de cada despesa publicitária.

Diagnóstico colaborativo. O cidadão deve conseguir partir do total informado e chegar à campanha que originou a despesa, ao contrato e à licitação, à agência ou fornecedor, aos veículos utilizados, às peças produzidas, às notas fiscais e aos valores empenhados, liquidados e pagos. A ausência desse detalhamento é uma barreira à conferência; por si só, não comprova irregularidade.

| EIXO | MELHORIA SUGERIDA | EVIDÊNCIA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Painel geral | Indicadores por exercício, campanha, órgão demandante, modalidade de mídia e estágio de execução. | Totais conciliados, data de atualização, filtros e série histórica. |
| Página por campanha | Nome, objetivo público, período, público-alvo, unidade responsável e fundamentação legal. | URL permanente e ficha completa de cada campanha. |
| Execução financeira | Valores estimado, contratado, empenhado, liquidado e pago, com datas e saldos. | Vínculos diretos aos empenhos, liquidações e ordens de pagamento. |
| Fornecedores e veículos | Agência, fornecedores e veículos individualizados, com CNPJ, serviço, quantidade e valor. | Relação pesquisável, notas fiscais e valores recebidos por participante. |
| Documentos da contratação | Licitação, contrato, aditivos, ordens de serviço, planos de mídia, autorizações e comprovantes. | Inteiro teor dos documentos e vínculo com PNCP quando aplicável. |
| Peças publicitárias | Disponibilizar anúncios, vídeos, áudios, artes e demais materiais produzidos. | Arquivo ou link acessível, com campanha, data, formato e veículo. |
| Linha do tempo | Registrar planejamento, autorização, produção, veiculação, medição, faturamento e pagamento. | Situação atual e datas de cada marco da campanha. |
| Pesquisa e dados abertos | Busca por campanha, fornecedor, CNPJ, contrato, veículo, período e situação. | Exportação integral em CSV, XLSX e JSON, com dicionário e metadados. |
| Acessibilidade | Aplicar eMAG, navegação por teclado, contraste, audiodescrição, legendas e documentos pesquisáveis. | Testes registrados e alternativas acessíveis para cada tipo de peça. |

Fundamentação e benefícios. A proposta se apoia no art. 37 e no §1º da Constituição Federal, na LRF, na LC nº 131/2009, na LAI, na Lei nº 12.232/2010 e na Lei nº 14.133/2021. O detalhamento fortalece o controle social, facilita auditorias, reduz pedidos repetitivos de acesso à informação e amplia a confiança na publicidade institucional.

# 6. Padrão mínimo para cada publicação

| ELEMENTO | PADRÃO DE ENTREGA |
| --- | --- |
| Identificação | Título claro, órgão/unidade, responsável, exercício ou competência e descrição do conteúdo. |
| Atualidade | Data/hora do registro, data/hora da publicação, última atualização e periodicidade esperada. |
| Completude | Documento integral e anexos; declaração negativa quando o evento não ocorreu. |
| Formato | Consulta em tela e exportação integral em CSV, XLSX ou JSON; PDF apenas como apresentação complementar. |
| Pesquisa | Busca textual, filtros combináveis, ordenação e paginação transparente. |
| Histórico | Série mínima de três exercícios ou o período exigido; versões anteriores preservadas. |
| Integração | Identificadores que liguem matéria, processo, licitação, contrato, empenho, pagamento e PNCP. |
| Acessibilidade | Navegação por teclado, leitor de tela, contraste, texto redimensionável e documento pesquisável. |
| Rastreabilidade | URL permanente, versão, fonte, dicionário de dados e contato técnico. |
| Proteção de dados | Tarja apenas no trecho protegido, entrega da parte pública e indicação da base legal da restrição. |

# 7. Prazos e periodicidades prioritários

| INFORMAÇÃO | PRAZO | BASE |
| --- | --- | --- |
| Execução orçamentária e financeira | Até o primeiro dia útil seguinte ao registro contábil. | Decreto nº 10.540/2020. |
| Pedido de acesso à informação | Imediato; se inviável, até 20 dias, prorrogáveis uma vez por 10 dias com justificativa. | LAI e Lei Municipal nº 5.729/2013. |
| Recurso LAI | Requerente: 10 dias; decisão da autoridade superior: 5 dias. | Lei nº 12.527/2011, art. 15. |
| Ouvidoria | Decisão final em 30 dias, prorrogável uma vez por mais 30, com justificativa. | Lei nº 13.460/2017, art. 16. |
| RGF | Até 30 dias após cada quadrimestre. | LRF, arts. 54 e 55. |
| Contas municipais | Durante todo o exercício; também por 60 dias anuais para exame do contribuinte. | LRF, art. 49; CF, art. 31, §3º. |
| Contratos no PNCP | 20 dias úteis após assinatura em licitação; 10 dias úteis na contratação direta. | Lei nº 14.133/2021, art. 94. |
| Obras contratadas | Quantidades/preços em 25 dias úteis da assinatura; executados/pagos em 45 dias úteis da conclusão. | Lei nº 14.133/2021, art. 94, §3º. |

# 8. Modelo de governança participativa

| RESPONSÁVEL | CONTRIBUIÇÃO SUGERIDA |
| --- | --- |
| Mesa Diretora | Patrocinar o plano, remover impedimentos e acompanhar o cronograma mensal. |
| Controladoria Interna | Validar critérios, evidências, prazos legais e correções antes da publicação. |
| Tecnologia da Informação | Garantir disponibilidade, integrações, acessibilidade, busca, exportação, APIs e monitoramento. |
| Contabilidade e Finanças | Manter receitas, despesas, RGF, balanço, pagamentos e conciliações no prazo. |
| Licitações e Contratos | Publicar processos, documentos, PNCP, contratos, aditivos, fiscais e execução. |
| Recursos Humanos | Atualizar pessoal, remuneração, cargos, atos, concursos, estagiários e terceirizados. |
| Secretaria Legislativa | Atualizar matérias, pautas, comissões, atas, presença, votações e julgamento de contas. |
| SIC, Ouvidoria e LGPD | Cuidar dos canais, prazos, relatórios, Carta de Serviços, privacidade e acesso parcial. |
| Comunicação | Traduzir conteúdos, divulgar atualizações e ampliar participação e pesquisa de satisfação. |
| Sociedade civil | Testar o portal, indicar barreiras, participar de reuniões e acompanhar a matriz pública. |

Proposta de participação. Realizar uma reunião técnica inicial, seguida de devolutiva pública em até 30 dias. A sociedade civil poderá contribuir com testes de navegação, organização das evidências e sugestões em linguagem cidadã, respeitando a autonomia administrativa da Câmara.

# 9. Painel público de acompanhamento

Sugere-se publicar uma planilha ou painel com uma linha para cada critério. O acompanhamento deve permanecer acessível entre os ciclos de avaliação e registrar tanto as correções quanto eventuais regressões.

| CAMPO | CONTEÚDO |
| --- | --- |
| Critério PNTP | ID, classe e descrição. |
| Situação | Atende; atende parcialmente; não atende; não se aplica; em validação. |
| Evidência | URL direta, arquivo, tela ou relatório que comprova o atendimento. |
| Qualidade | Disponibilidade, atualidade, histórico, gravação/exportação e pesquisa. |
| Responsável | Setor e agente encarregado pela atualização. |
| Prazo | Data prevista e data efetiva de conclusão. |
| Observação | Pendência, justificativa, dependência do fornecedor e próxima ação. |
| Revisão | Data, responsável e resultado do último teste. |

# 10. Base normativa e referências

1. Portal de Transparência da Câmara - estrutura atual de acesso às informações.

2. Downloads oficiais PNTP - matriz do ciclo 2026.

3. Cartilha PNTP 2026 - metodologia e níveis de transparência.

4. Resultado público anteriormente consultado - índice e evolução; sujeito à confirmação oficial.

5. Lei nº 12.527/2011 - LAI - transparência ativa, formatos, prazos e recursos.

6. Lei Municipal nº 5.729/2013 - regulamentação local para Executivo e Legislativo.

7. Lei Complementar nº 101/2000 - LRF - contas, relatórios e fiscalização.

8. Decreto nº 10.540/2020 - SIAFIC - tempo real e detalhamento.

9. Lei nº 14.133/2021 - PNCP, contratos e obras.

10. Lei nº 13.460/2017 - Ouvidoria e direitos do usuário.

11. Lei nº 13.709/2018 - LGPD - proteção de dados pelo poder público.

12. Lei nº 13.146/2015 - LBI - acessibilidade dos sítios governamentais.

13. Constituição Federal, art. 37 e §1º - princípios da administração e publicidade institucional.

14. Lei Complementar nº 131/2009 - transparência da execução orçamentária e financeira.

15. Lei nº 12.232/2010 - contratação de serviços de publicidade por agências.

# Anexo A - Checklist completo PNTP 2026 para a Câmara

Este anexo reúne todos os 83 critérios aplicáveis às matrizes COMUM, COMUM (exceto estatais), COMUM (exceto estatais independentes) e PODER LEGISLATIVO. A coluna Situação sugerida não presume falha: orienta a Câmara a validar, regularizar e publicar a evidência.

Regra de priorização. Critérios essenciais devem alcançar 100%. Em seguida, corrigem-se os obrigatórios e, depois, os recomendados. Cada validação deve testar disponibilidade, atualidade, série histórica, gravação/exportação e filtros de pesquisa.

## Informações Prioritárias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Essencial | Possui sítio oficial próprio na internet? | Manter o sítio oficial estável, seguro, responsivo e claramente identificado como canal institucional. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.2 | Essencial | Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet? | Manter portal próprio ou compartilhado com acesso público, navegação estável e identificação inequívoca da Câmara. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.3 | Obrigatória | O acesso ao portal transparência está visível na capa do site? | Dar destaque permanente ao botão Transparência na capa e em todas as versões móvel e desktop. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |
| 1.4 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? | Unificar busca do site e do portal, com pesquisa textual, filtros e orientação quando não houver resultado. | Acesso visível na capa, busca funcional, endereço estável e teste sem cadastro. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Informações Institucionais

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Obrigatória | Divulga a sua estrutura organizacional e a norma que a institui/altera? | Publicar e manter atualizada a sua estrutura organizacional e a norma que a institui/altera. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.2 | Obrigatória | Divulga competências e/ou atribuições? | Publicar e manter atualizada competências e/ou atribuições. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.3 | Obrigatória | Identifica o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão? | Identificar e manter atualizados o nome dos atuais responsáveis pela gestão do Poder/Órgão. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.4 | Obrigatória | Divulga os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais? | Publicar e manter atualizada os endereços e telefones atuais do Poder ou órgão e e-mails institucionais. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.5 | Obrigatória | Divulga o horário de atendimento? | Publicar e manter atualizada o horário de atendimento. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.6 | Obrigatória | Divulga os atos normativos próprios? | Publicar e manter atualizada os atos normativos próprios. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.7 | Obrigatória | Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão? | Publicar e manter atualizada as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.8 | Recomendada | Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil? | Manter presença institucional e divulgar em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |
| 2.9 | Recomendada | Inclui botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência? | Incluir e manter botão do Radar da Transparência Pública no site institucional ou portal transparência. | Página atualizada, ato de suporte, responsável, data de revisão, contatos e histórico. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Receita

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Essencial | Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? | Disponibilizar previsão e realização das receitas por exercício, natureza, fonte e data, com exportação integral. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Despesa

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Essencial | Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas? | Exibir totais empenhados, liquidados e pagos, conciliados e atualizados até o primeiro dia útil após o registro. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 4.2 | Essencial | Divulga as despesas por classificação orçamentária? | Permitir consulta da despesa por órgão/unidade, função, programa, ação, natureza, fonte e exercício. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |
| 4.3 | Essencial | Possibilita a consulta de empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o valor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do procedimento licitatório originário da despesa? | Ligar cada empenho ao credor, CNPJ/CPF protegido quando necessário, objeto, valor, licitação, contrato e pagamentos. | URL direta; consulta por exercício; CSV/XLSX/JSON; data/hora de atualização; campos completos. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Convênios e Transferências

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Obrigatória | Divulga as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da vigência, da origem (órgão repassador/concedente) e o inteiro teor do instrumento de convênio/transferência? | Publicar e manter atualizada as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da vigência, da origem (órgão repassador/concedente) e o inteiro teor do instrumento de convênio/transferência. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |
| 5.2 | Obrigatória | Divulga as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do beneficiário, do objeto, da vigência, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? | Publicar e manter atualizada as transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do número/ano do convênio/termo ou ajuste, do beneficiário, do objeto, da vigência, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |
| 5.3 | Obrigatória | Divulga os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o número/ano do convênio/termo ou ajuste, o objeto, a vigência, as obrigações ajustadas e o inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste? | Publicar e manter atualizada os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o número/ano do convênio/termo ou ajuste, o objeto, a vigência, as obrigações ajustadas e o inteiro teor do instrumento de convênio/termo ou ajuste. | Relação, partes, objeto, vigência, valores, execução e inteiro teor; declaração negativa quando cabível. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Recursos Humanos

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Obrigatória | Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada? | Publicar e manter atualizada a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.2 | Obrigatória | Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro? | Publicar e manter atualizada a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.3 | Obrigatória | Divulga a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções? | Publicar e manter atualizada a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.4 | Recomendada | Divulga a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato? | Publicar e manter atualizada a lista de seus estagiários, contendo o nome dos estudantes; a data de contratação e a data de término do respectivo contrato. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.5 | Recomendada | Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora? | Publicar no prazo e preservar lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão/entidades, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.6 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos? | Publicar e manter atualizada a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |
| 6.7 | Obrigatória | Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações? | Publicar e manter atualizada informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão, contendo no mínimo a lista de aprovados com as classificações e as nomeações. | Base nominal pesquisável; competência; histórico; exportação; ato de ingresso/saída e tabela legal. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Diárias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Obrigatória | Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino? | Publicar e manter atualizada o nome e o cargo/função do beneficiário, além do valor total recebido, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino. | Beneficiário, cargo, destino, motivo, período, quantidade, valor, norma e exportação. |
| 7.2 | Obrigatória | Divulga tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local? | Publicar e manter atualizada tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local. | Beneficiário, cargo, destino, motivo, período, quantidade, valor, norma e exportação. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Licitações

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Obrigatória | Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, a data, o valor estimado/homologado e a situação? | Publicar e manter atualizada a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, a data, o valor estimado/homologado e a situação. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.2 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos editais de licitação? | Publicar e manter atualizada a íntegra dos editais de licitação. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.3 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações? | Publicar documentos das fases preparatória e externa, preservando estudo técnico, termo de referência, pareceres, propostas, atas e decisões. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.4 | Obrigatória | Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação? | Organizar dispensas e inexigibilidades por processo, com justificativas, pareceres, ratificação, contratação e PNCP. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.5 | Obrigatória | Divulga a íntegra das Atas de Adesão – SRP? | Publicar e manter atualizada a íntegra das Atas de Adesão – SRP. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.6 | Recomendada | Divulga o plano de contratações anual? | Publicar e manter atualizada o plano de contratações anual. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |
| 8.7 | Recomendada | Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão? | Publicar e manter atualizada a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão. | Processo integral; pesquisa e filtros; anexos; situação; datas; vínculo com contrato, PNCP e despesa. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Contratos

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Obrigatória | Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes? | Publicar e manter atualizada a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.2 | Obrigatória | Divulga o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos? | Publicar e manter atualizada o inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.3 | Obrigatória | Divulga a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado? | Publicar e manter atualizada a relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |
| 9.4 | Obrigatória | Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem? | Publicar ordem cronológica por fonte de recursos e justificar de forma individualizada qualquer alteração. | Relação sequencial; inteiro teor; aditivos; fiscal; vigência; execução; pagamentos; vínculo PNCP. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Obras

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Recomendada | Divulga informações sobre as obras contendo o objeto, a situação atual, as datas de início e de conclusão da obra, empresa contratada e o percentual concluído? | Publicar e manter atualizada informações sobre as obras contendo o objeto, a situação atual, as datas de início e de conclusão da obra, empresa contratada e o percentual concluído. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.2 | Obrigatória | Divulga os quantitativos, os preços unitários e totais contratados? | Publicar e manter atualizada os quantitativos, os preços unitários e totais contratados. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.3 | Obrigatória | Divulga os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos? | Publicar e manter atualizada os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |
| 10.4 | Obrigatória | Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução? | Criar relação específica de obras paralisadas; quando inexistentes, publicar declaração negativa datada. | Painel da obra; contrato; medições; quantitativos; preços; percentual; fotos e situação atual. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Planejamento e Prestação de contas

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Obrigatória | Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)? | Publicar no prazo e preservar a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral). | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.2 | Obrigatória | Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades? | Publicar e manter atualizada o Relatório de Gestão ou Atividades. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.3 | Obrigatória | Divulga a íntegra da decisão da apreciação ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas? | Publicar e manter atualizada a íntegra da decisão da apreciação ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.5 | Essencial | Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)? | Publicar RGF no prazo legal, com todos os anexos, assinatura, período e série histórica. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |
| 11.7 | Recomendada | Divulga o plano estratégico institucional? | Publicar e manter atualizada o plano estratégico institucional. | Documento integral; exercício/período; data de publicação; histórico; decisão do TCE e exportação. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Obrigatória | Existe o SIC no site ou no portal de transparência e indica a unidade/setor responsável? | Manter e identificar o SIC no site ou no portal de transparência e indica a unidade/setor responsável. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.2 | Obrigatória | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento? | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.3 | Obrigatória | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­-SIC)? | Disponibilizar e testar possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­-SIC). | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.4 | Obrigatória | A solicitação por meio de eSic é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade? | Simplificar o e-SIC, solicitando apenas dados necessários e eliminando exigência de documento, assinatura ou justificativa. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.5 | Obrigatória | Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI? | Publicar e manter atualizada nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 – LAI. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.6 | Recomendada | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso? | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.7 | Obrigatória | Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes? | Publicar anualmente estatísticas de pedidos recebidos, atendidos, indeferidos, prazos médios e perfil genérico. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.8 | Obrigatória | Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo? | Publicar lista de informações classificadas; se não houver, divulgar declaração negativa anual. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |
| 12.9 | Obrigatória | Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses? | Publicar lista das informações desclassificadas nos últimos 12 meses; se não houver, divulgar declaração negativa. | Página própria; formulário funcional; protocolo; prazos; recursos; relatórios e listas de sigilo. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Acessibilidade

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Obrigatória | O site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque? | Garantir que o site oficial e o portal de transparência contêm símbolo de acessibilidade em destaque. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.2 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.3 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm opção de alto contraste. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.4 | Obrigatória | O site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto? | Garantir que o site e o portal de transparência contêm ferramenta de redimensionamento de texto. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |
| 13.5 | Recomendada | Contém mapa do site institucional? | Disponibilizar mapa do site institucional. | Teste em site e portal; teclado; leitor de tela; contraste; redimensionamento; mapa/caminho. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Ouvidorias

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Obrigatória | Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico e telefone, além do horário de funcionamento)? | Disponibilizar e testar informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico e telefone, além do horário de funcionamento). | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |
| 14.2. | Obrigatória | Há canal eletrônico de acesso/interação com a ouvidoria? | Disponibilizar e testar canal eletrônico de acesso/interação com a ouvidoria. | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |
| 14.3 | Obrigatória | Divulga Carta de Serviços ao Usuário? | Publicar Carta de Serviços com serviços, requisitos, etapas, canais, prazos, compromissos e padrão de atendimento. | Canal presencial e digital; protocolo; prazo; acompanhamento; Carta de Serviços atualizada. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Governo Digital

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Obrigatória | Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação com esse servidor (telefone e/ou e-mail)? | Identificar e manter atualizados o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação com esse servidor (telefone e/ou e-mail). | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.2 | Recomendada | Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados? | Publicar no prazo e preservar a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.3 | Obrigatória | Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial? | Disponibilizar e testar a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.4 | Obrigatória | Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em dados abertos (estruturados e legíveis por máquina), e a página contém as regras de utilização? | Oferecer CSV, XLSX ou JSON, metadados, dicionário e API ou endpoint documentado, com regras claras de reutilização. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.5 | Recomendada | Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 (Governo Digital) e divulga a normativa em seu portal? | Informar se houve adoção municipal da Lei nº 14.129/2021 e publicar a norma; se ausente, propor regulamentação local. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |
| 15.6 | Obrigatória | Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação? | Realizar periodicamente e divulgar e divulga resultados de pesquisas de satisfação. | Responsável e canal; política; serviços digitais; arquivos abertos/API; regras de uso; pesquisa. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

## Atividades Finalísticas - PL

| ID | CLASSE | CRITÉRIO PNTP | AÇÃO DE MELHORIA | EVIDÊNCIA ESPERADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Obrigatória | Divulga a composição da Casa, com a biografia dos parlamentares? | Publicar e manter atualizada a composição da Casa, com a biografia dos parlamentares. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.2 | Obrigatória | Divulga as leis e atos infralegais (resoluções, decretos, etc.) produzidos? | Publicar e manter atualizada as leis e atos infralegais (resoluções, decretos, etc.) produzidos. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.3 | Obrigatória | Divulga projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual e autor/relator)? | Garantir tramitação legislativa completa: ementa, autoria, relatoria, anexos, pareceres, emendas, situação e histórico. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.4 | Obrigatória | Divulga a pauta das sessões do Plenário? | Publicar e manter atualizada a pauta das sessões do Plenário. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.5 | Obrigatória | Divulga a pauta das Comissões? | Publicar pautas das comissões com antecedência e manter arquivo por comissão, data e matéria. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.6 | Obrigatória | Divulga as atas das sessões, incluindo a lista de presença dos parlamentares em cada sessão? | Publicar atas e presenças em formato pesquisável, ligadas à sessão, pauta, vídeo e votações. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.7 | Recomendada | Divulga lista sobre as votações nominais? | Criar consulta de votações nominais por matéria, sessão, vereador e resultado. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.8 | Obrigatória | Divulga o ato que aprecia as Contas do Chefe do Poder Executivo (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão que aprovou ou rejeitou as contas)? | Reunir decreto legislativo, parecer prévio do TCE, ata e resultado do julgamento das contas do Executivo. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.9 | Recomendada | Há transmissão de sessões, audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de participação popular via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros? | Transmitir e arquivar sessões e audiências, com data, pauta, descrição, capítulos e link permanente. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.10 | Recomendada | Divulga a regulamentação e os valores relativos às cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória? | Publicar norma, limites e valores de cotas/verbas, com prestação por parlamentar, competência e comprovantes. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |
| 20.11 | Recomendada | Divulga dados sobre as atividades legislativas dos parlamentares? | Criar painel de atividades por parlamentar: proposições, relatorias, presenças, votações, comissões e despesas. | SAPL/site com URL permanente; documentos e anexos; autoria; tramitação; presença; votação e mídia. |

Situação inicial sugerida: VALIDAR/REGULARIZAR - concluir até o 45º dia e registrar URL, data, responsável e evidência.

# Encaminhamento colaborativo

Sugere-se que este plano seja recebido como contribuição técnica e cidadã, submetido aos setores responsáveis e executado em até 45 dias, com indicação dos itens já atendidos, das correções aceitas, dos responsáveis e das datas de conclusão. A publicação da própria resposta e do cronograma reforçará a confiança, facilitará o controle interno e permitirá que a sociedade acompanhe os avanços de forma construtiva.

Resultado pretendido. Um portal confiável, atualizado, acessível e reutilizável, capaz de apoiar o cidadão, a gestão, os vereadores, o controle interno e os órgãos de fiscalização - com menos retrabalho e maior clareza sobre cada entrega.

GLEISON KLEBER DOS SANTOS
Contribuição cidadã independente e apartidária